PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS – MG

Secretaria Municipal de Saúde  ·  Diretoria de Tecnologia da Informação

SIGTRANS Saúde

Sistema de Gestão de Transporte de Pacientes

Documento de Escopo e Arquitetura Técnica

Análise técnica, modelo de dados e plano de implementação

Documento interno — Diretoria de TI

Versão 1.1  ·  Agosto de 2026

# 1. Apresentação

Este documento consolida a análise técnica para o desenvolvimento do SIGTRANS Saúde, sistema web destinado à gestão do transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Barão de Cocais. Seu objetivo é servir de referência interna para a Diretoria de Tecnologia da Informação, orientando as decisões de arquitetura, o modelo de dados e o plano de implementação antes do início do desenvolvimento.

A análise partiu de três insumos fornecidos pela equipe: (a) o escopo técnico funcional descrevendo os módulos desejados; (b) os formulários em papel atualmente utilizados na rotina — ficha de Marcação de Transportes, planilha da Van (mapa de viagem) e Cartão de Embarque; e (c) o formulário BPA-I do Ministério da Saúde, que define os dados indispensáveis ao faturamento ambulatorial. Os formulários reais foram determinantes para dimensionar corretamente o modelo de dados e evitar retrabalho.

Premissas confirmadas com a equipe de TI: desenvolvimento e manutenção pela própria TI da Prefeitura; hospedagem em servidor local (Windows Server), sem uso de nuvem pública para dados de pacientes; autenticação com contas próprias do sistema; e o BPA atendido por relatório em PDF para digitação manual, sem geração de arquivo magnético.

Ajustes desta revisão (v1.1), solicitados pela Secretaria de Saúde:

- Removidos os cadastros de Veículos e de Motoristas;

- A agenda passa a organizar os atendimentos por horário, em ordem de agendamento, das 06:00 às 16:30, de segunda a sexta-feira;

- Os relatórios ganham consultas por agendamento, dia, mês, nome do paciente e demais filtros.

Premissas adotadas nesta revisão (a confirmar com a Secretaria): o campo “tipo de veículo” é mantido apenas como opção de seleção no agendamento (consta na ficha atual); a quantidade de pacientes por horário é um parâmetro configurável; e a granularidade dos intervalos (ex.: de 30 em 30 minutos ou horário livre) será definida pela Secretaria.

# 2. Objetivo do Documento

Estabelecer, de forma técnica e rastreável:

- O escopo funcional do sistema, separando o núcleo essencial (MVP) das funcionalidades acessórias e futuras;

- A arquitetura tecnológica e as justificativas de cada escolha;

- O modelo de dados (entidades, campos e relacionamentos), alinhado aos formulários reais e ao BPA;

- Os requisitos de segurança da informação e conformidade com a LGPD;

- O ambiente de execução e os requisitos técnicos mínimos;

- Um plano de implementação em fases, com entregas de valor incremental.

# 3. Situação Atual (As-Is)

Atualmente o processo é conduzido em papel, com os seguintes instrumentos:

| Instrumento | Uso atual | Limitações |
| --- | --- | --- |
| Ficha de Marcação de Transportes | Registro individual de cada agendamento (paciente, acompanhante, procedimento, embarque, destino, hora, veículo). | Redigitação, sem controle de duplicidade nem histórico. |
| Planilha da Van (ex.: “Van Itabira”) | Mapa de viagem com até 20 passageiros por veículo/destino/data. | Controle de lotação manual; risco de excesso de passageiros. |
| Cartão de Embarque | Entregue ao paciente com dados da consulta e orientação de confirmação. | Preenchimento manual, sem numeração nem rastreio. |
| Formulário BPA-I | Digitado manualmente no sistema do BPA a partir das fichas. | Dados dispersos nas fichas; retrabalho e risco de erro. |
| Fila de atendimento | Organização por ordem de chegada, sem painel. | Sem senha eletrônica nem histórico de chamadas. |

Fluxo real observado (folha “Plano de Agenda”): uma agenda de marcações que alimenta o BPA, serve de mapa de viagem para o motorista, imprime o cartão de embarque e organiza a fila por senha. Esse é o núcleo de valor do sistema.

# 4. Objetivo do Sistema (To-Be)

Informatizar o ciclo completo do transporte de pacientes, substituindo os formulários em papel por um sistema web único, com cadastro sem duplicidade, agenda organizada por horário, emissão de documentos em PDF, painel eletrônico de senhas e relatórios que agilizem a digitação do BPA — tudo com registro de auditoria e em conformidade com a LGPD.

Fluxo-alvo: Senha → Cadastro/identificação do paciente → Agendamento (horário e procedimento) → Cartão de Embarque (PDF) → Lista do Dia → Embarque/Desembarque → Relatório para o BPA.

# 5. Escopo Funcional

## 5.1. Módulos e priorização

Os módulos foram priorizados por fase, concentrando o esforço inicial no núcleo que elimina o papel na operação diária.

| Módulo | Descrição resumida | Fase |
| --- | --- | --- |
| Cadastro de Pacientes | Cadastro único (dedup por CNS/CPF) com os campos exigidos pelo BPA. | 1 |
| Cadastro de Destinos | Municípios e estabelecimentos de destino. | 1 |
| Agenda e Agendamento | Agendamento por horário (06:00–16:30, seg–sex), em ordem de marcação. | 2 |
| Cartão de Embarque (PDF) | Emissão do documento no layout da Prefeitura. | 2 |
| Lista do Dia | Relação de pacientes por data e horário, em ordem. | 2 |
| Controle de Embarque | Registro de embarcou/faltou e horários. | 2 |
| Painel de Senhas | Emissão MT-01 a MT-50, chamadas e painel de TV. | 3 |
| Relatórios | Consultas por agendamento, dia, mês, nome e outros filtros; PDF/Excel. | 4 |
| Relatório BPA | Relatório com os campos necessários à digitação do BPA. | 4 |
| Pesquisa e Dashboard | Busca rápida e indicadores operacionais. | 4 |
| Controle de Usuários | Perfis e permissões (Admin, Atendente, Coordenação, Consulta). | 1 |

## 5.2. Fora do escopo inicial (evolução futura)

| Item | Motivo de adiar | Encaminhamento |
| --- | --- | --- |
| Arquivo magnético BPA | Definido pela equipe: apenas relatório PDF para digitação. | Reavaliar se houver demanda de importação automática no SIA/SUS. |
| Notificação por WhatsApp | Exige serviço em nuvem (WhatsApp Business API), em tensão com a regra de não usar nuvem para dados de pacientes. | Avaliar com a Administração; enviar apenas dados mínimos, se aprovado. |
| Integração com CadSUS | Depende de credenciais e barramento federal, raramente liberados a municípios. | Manter arquitetura preparada (API); implementar quando viável. |
| Tabelas SIGTAP/CID/CBO | Volume elevado; não bloquear o MVP. | Iniciar com campo de código livre; carregar tabelas oficiais depois. |

# 6. Arquitetura Técnica

## 6.1. Visão geral

Arquitetura web em camadas, monolítica e modular, executada integralmente no servidor local da Prefeitura:

- Navegador (Atendente / Coordenação / Painel de TV)

- Aplicação web (Django) — apresentação, regras de negócio e API REST para integrações futuras;

- Camada de dados — PostgreSQL (banco relacional de propriedade da Prefeitura);

- Serviços de apoio — geração de PDF, exportação Excel, painel de senhas em tempo real e rotina de backup.

Racional da escolha por um monólito Django: simplicidade operacional e de manutenção por uma equipe interna enxuta, com autenticação, permissões, ORM, migrações e trilha de auditoria disponíveis de forma nativa. A exposição de uma API REST (Django REST Framework) mantém a porta aberta para integrações futuras sem reescrever a aplicação.

## 6.2. Stack tecnológica

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Linguagem/Framework | Python + Django + Django REST Framework | Estável e produtivo; traz usuários, permissões, ORM e admin de fábrica. Coerente com o repositório (Jet_Python). |
| Banco de dados | PostgreSQL | Relacional, robusto, gratuito, sem lock-in; propriedade da Prefeitura. |
| Interface | Django Templates + HTMX + Alpine.js | Baixa complexidade de JavaScript; responsivo para PC e tablet; fácil manutenção pela equipe. |
| Auditoria | django-simple-history | Histórico automático com valor anterior e novo (LGPD). |
| PDF (cartão/mapa) | WeasyPrint (HTML → PDF) | Layout definido em HTML; fiel aos modelos da Prefeitura, fácil de ajustar. |
| Exportação | openpyxl + PDF | Relatórios em Excel e PDF (BPA e gerenciais). |
| Painel de senhas | Django Channels (WebSocket) ou polling | Atualização em tempo real do painel de TV. |
| Servidor de aplicação | Waitress + (IIS/Nginx como proxy) | Execução de Django em Windows Server. |

Observação sobre o frontend: optou-se por interface renderizada no servidor (com HTMX) em vez de uma SPA (React/Vue) para reduzir a complexidade de manutenção por terceiros e facilitar a continuidade do serviço pela própria TI. Caso futuramente se deseje uma SPA, a API REST já estará disponível.

# 7. Modelo de Dados (MER)

O modelo foi derivado diretamente dos formulários reais. O elemento central é o Agendamento (a marcação individual de um paciente), organizado em uma Agenda por data e horário. Cada agendamento ocupa um horário dentro da janela de atendimento (06:00 às 16:30, de segunda a sexta), e os agendamentos são exibidos em ordem de horário — o que gera a Lista do Dia.

## 7.1. Entidade: Paciente

Concentra os dados exigidos pelo BPA-I, garantindo que a atendente disponha de tudo para o faturamento. Cadastro único, com verificação de duplicidade por CNS e CPF.

| Campo | Tipo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome completo | Texto | Sim |  |
| CNS (Cartão SUS) | Texto (15) | Sim | Chave de deduplicação; usado no BPA. |
| CPF | Texto (11) | Não* | Deduplicação; * ao menos CNS ou CPF. |
| Data de nascimento | Data | Sim | Idade calculada automaticamente. |
| Sexo | Lista | Sim | BPA. |
| Raça/Cor | Lista | Sim | Campo do BPA. |
| Etnia | Lista/Texto | Condic. | Quando indígena (BPA). |
| Nacionalidade | Lista | Sim | BPA. |
| CEP | Texto (8) | Não | BPA. |
| Endereço / nº / compl. | Texto | Sim | BPA. |
| Bairro | Texto | Sim | BPA. |
| Município + Código IBGE | FK/Texto | Sim | Código IBGE exigido no BPA. |
| Telefone principal / secundário | Texto | Sim | Contato e confirmação da viagem. |
| Nome do acompanhante | Texto/FK | Não | Ver entidade Acompanhante. |

## 7.2. Entidade: Acompanhante

Decisão de modelagem relevante: no formulário BPA anexado, a Sequência 1 corresponde ao Paciente e a Sequência 2 ao Acompanhante — ou seja, o acompanhante também gera um registro de produção. Portanto, quando o acompanhante for faturado, ele precisa de dados suficientes (CNS, nascimento, endereço). Recomenda-se tratá-lo como um Paciente vinculado, reaproveitando o mesmo cadastro e evitando duplicidade.

## 7.3. Agenda de Horários

A agenda organiza os agendamentos por data e por horário. A janela de atendimento vai das 06:00 às 16:30, apenas em dias úteis (segunda a sexta). Não há entidade separada para a agenda: ela resulta da consulta dos agendamentos por data, ordenados por horário.

| Parâmetro | Definição | Observação |
| --- | --- | --- |
| Janela de atendimento | 06:00 às 16:30 | Segunda a sexta-feira. |
| Granularidade dos horários | Configurável | Ex.: de 30 em 30 min, ou horário livre — a confirmar. |
| Capacidade por horário | Configurável | Quantos pacientes por horário — a Secretaria define. |
| Ordenação | Por horário | Agendamentos exibidos em ordem crescente de horário. |

## 7.4. Entidade: Agendamento

A marcação individual — equivalente à ficha de Marcação de Transportes. Ocupa um horário na agenda do dia.

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Número | Sequencial | Identificação do agendamento. |
| Paciente / Acompanhante | FK | Quem será transportado. |
| Data | Data | Dia útil (seg–sex). |
| Horário | Hora | Dentro da janela 06:00–16:30. |
| Destino | FK | Município / estabelecimento de destino. |
| Local de embarque | Texto | Lista do Dia e cartão. |
| Local da consulta | Texto | Cartão de embarque. |
| Tipo de veículo | Lista | Campo simples (van, ambulância, carro...); sem cadastro. |
| Procedimento (SIGTAP) | Código/Texto | BPA (código livre no MVP). |
| CID / CBO / Caráter | Código/Texto | BPA. |
| Status | Lista | Agendado, Confirmado, Em atendimento, Finalizado, Cancelado, Faltou. |
| Observações | Texto |  |

## 7.5. Demais entidades

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| Senha | Fila de atendimento: número MT-01..50, guichê, status, data; reinício diário e ao passar de 50. |
| Usuário / Perfil | Autenticação própria e controle de permissões por perfil. |
| LogAuditoria | Registro imutável de operações: usuário, data/hora, IP, valor anterior e novo (LGPD). |
| Município / Estabelecimento | Tabela de apoio com código IBGE e locais de destino. |

## 7.6. Relacionamentos principais

- Um Paciente possui muitos Agendamentos (1:N);

- Cada Agendamento pertence a uma data e a um horário da agenda (06:00–16:30, seg–sex);

- Um Agendamento referencia um Destino (N:1);

- Um Acompanhante é, preferencialmente, um Paciente vinculado a outro (auto-relacionamento);

- Todo registro relevante gera entradas em LogAuditoria (1:N).

## 7.7. Regras de negócio principais

- Cadastro único: bloquear duplicidade de Paciente por CNS ou CPF, oferecendo o registro existente.

- Agenda: horários restritos à janela 06:00–16:30, apenas em dias úteis (segunda a sexta).

- Ordenação: os agendamentos do dia são exibidos em ordem crescente de horário.

- Capacidade por horário: parâmetro configurável; ao atingir o limite, o horário fica indisponível (excedentes vão para lista de espera).

- Idade calculada automaticamente a partir da data de nascimento.

- Confirmação da viagem: registrar o contato telefônico realizado no dia anterior.

- Senhas: emissão sequencial MT-01 a MT-50, reinício automático após a 50 e reinício diário.

- Auditoria: nenhuma operação de inclusão/alteração/exclusão sem registro; logs não editáveis por usuários comuns.

# 8. Requisitos Derivados dos Formulários

## 8.1. Cartão de Embarque (PDF)

Reproduzir o layout atual da Prefeitura, contendo: brasão/identificação da Prefeitura, Paciente, Acompanhante, Data, Horário da consulta, Local da consulta e Local de saída, além do texto fixo de orientação (confirmar o horário de saída no dia anterior, das 10h às 13h) e os telefones de contato. Formato A4, pronto para impressão.

## 8.2. Lista do Dia

Gerada por data, listando os pacientes do dia em ordem de horário, com: Horário, Paciente/Acompanhante, Contato, Local de embarque, Destino, Idade e Documento. Substitui a antiga planilha da van e serve para conferência do embarque.

## 8.3. Relatório para o BPA

Relatório filtrável (período, dia, mês, município, estabelecimento, procedimento) reunindo os campos necessários à digitação do BPA-I: Nome, CNS, sexo, nascimento, raça/cor, endereço, código IBGE, data do atendimento, procedimento, CID e caráter. Exportável em PDF e Excel. Contempla paciente e acompanhante como sequências distintas.

## 8.4. Relatórios e Consultas

Além do BPA, o sistema oferece consultas e relatórios com múltiplos recortes, exportáveis em PDF e Excel:

- Por agendamento (registro individual);

- Por dia e por mês (produção do período);

- Por nome do paciente (histórico da pessoa);

- Por município e por estabelecimento de destino;

- Por procedimento e por status (ex.: faltas).

## 8.5. Painel de Senhas

Emissão automática de senhas MT-01 a MT-50 (reinício após 50 e reinício diário), com botões Chamar próximo, Repetir, Voltar e Avançar; exibição da senha atual e guichê em painel de TV, com histórico das últimas chamadas.

# 9. Perfis de Acesso e Permissões

| Perfil | Permissões |
| --- | --- |
| Administrador | Acesso total, incluindo gestão de usuários e configurações. |
| Atendente | Cadastro de pacientes e agendamentos; emissão de cartão e senhas. |
| Coordenação | Consultas, relatórios e gerenciamento operacional. |
| Consulta | Somente leitura de informações autorizadas. |

O sistema deve impedir que um usuário acesse informações não relacionadas às suas funções (princípio do menor privilégio).

# 10. Segurança da Informação e LGPD

Em conformidade com a Lei nº 13.709/2018, tratando dados pessoais sensíveis de saúde:

- Hospedagem exclusivamente no servidor local da Prefeitura; sem nuvem pública para dados de pacientes;

- Autenticação individual, vedado o compartilhamento de credenciais; senhas armazenadas com hash seguro (nunca em texto puro);

- Tráfego via HTTPS/TLS sempre que possível;

- Bloqueio por inatividade, política de senhas fortes, controle de tentativas e de sessões;

- Proteção contra ataques comuns a aplicações web (injeção, XSS, CSRF) — mitigada nativamente pelo framework;

- Trilha de auditoria imutável: login/logout, inclusão, alteração, exclusão, emissão de relatórios, impressão e exportação — com usuário, data, hora, IP e valores anterior/novo;

- Atendimento aos direitos do titular: consulta, correção e atualização cadastral, com registro das datas.

# 11. Backup, Continuidade e Auditoria

- Backups completos e incrementais do banco, conforme política da TI, com rotina automatizada e registro em log;

- Procedimento de restauração testado periodicamente;

- Documentação do banco (MER, dicionário de dados, estrutura de tabelas) mantida atualizada pela TI;

- Rastreabilidade total das alterações de cadastro (quem, quando, o quê, valor anterior e novo).

# 12. Ambiente e Requisitos Técnicos

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Servidor | Windows Server (infraestrutura da Prefeitura). |
| Aplicação | Python/Django servido por Waitress, com IIS ou Nginx como proxy reverso. |
| Banco de dados | PostgreSQL, de propriedade exclusiva da Prefeitura. |
| Autenticação | Contas próprias do sistema (arquitetura preparada para futura integração LDAP/AD). |
| Navegadores | Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. |
| Interface | Responsiva (computadores e tablets). |
| Exportação | PDF, Excel (XLSX) e CSV. |
| Desempenho | Resposta inferior a 3s em consultas comuns; acesso simultâneo por múltiplos usuários. |

# 13. Plano de Implementação em Fases

| Fase | Entrega | Valor gerado |
| --- | --- | --- |
| 1 — Fundação e Cadastros | Projeto Django + PostgreSQL, login/perfis, auditoria e CRUD de Paciente (campos BPA) e Destino. | Base do sistema e cadastro sem duplicidade. |
| 2 — Núcleo Operacional | Agenda + Agendamento por horário; Cartão de Embarque (PDF); Lista do Dia; controle de embarque. | Fim do papel na marcação diária. |
| 3 — Painel de Senhas | Emissão MT-01..50, chamadas e painel de TV em tempo real. | Organização da fila de atendimento. |
| 4 — Consulta e Produção | Relatórios (por agendamento, dia, mês, nome...), BPA (PDF/Excel), pesquisa e dashboard. | Agilidade na digitação do BPA e gestão. |
| 5 — Endurecimento | LGPD (bloqueios, política de senha, logs protegidos), backup/restore, documentação e treinamento. | Conformidade e entrada em produção. |

Marco de valor: ao final da Fase 2 o sistema já é utilizável na operação diária, substituindo as fichas de marcação, a lista do dia e o cartão de embarque.

# 14. Decisões Pendentes e Recomendações

| Tema | Recomendação |
| --- | --- |
| Capacidade por horário | Definir quantos pacientes cada horário comporta (parâmetro configurável). |
| Granularidade dos horários | Confirmar se os horários serão fixos (ex.: 30 em 30 min) ou livres dentro da janela 06:00–16:30. |
| Campo “tipo de veículo” | Confirmar as opções da lista (van, ambulância, automóvel, micro-ônibus, ônibus). |
| Tabelas SIGTAP/CID/CBO | Iniciar com código/texto livre; carregar tabelas oficiais em fase posterior (autocomplete). |
| Notificação por WhatsApp | Manter fora do MVP; avaliar com a Administração por conflitar com a regra de não usar nuvem. |
| CadSUS | Manter arquitetura com API pronta; implementar quando o acesso federal for viável. |
| Integração AD/LDAP | Login próprio agora; deixar a camada de autenticação plugável para o AD no futuro. |
| Modelos oficiais | Validar com a Secretaria o brasão/identidade visual do cartão e eventuais campos adicionais da ficha. |

# 15. Considerações Finais

A análise dos formulários reais mostrou que o valor central do sistema está na agenda de marcações por horário, integrada à lista do dia, ao cartão de embarque e ao relatório para o BPA. Concentrar as duas primeiras fases nesse núcleo entrega benefício rápido e concreto à operação, enquanto a arquitetura escolhida (Django + PostgreSQL, em servidor local) mantém o sistema simples de manter e sob total domínio da Prefeitura, em conformidade com a LGPD.

Próximo passo sugerido: validação deste documento pela Diretoria de TI e início da Fase 1 (fundação do projeto e modelo de dados).